 **Project Name: STRAGAME**

Agenda Meeting n°9

**27/11/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 09:10  **Fine:** 10:30  **Luogo: Teams NC13** | **Primary Facilitator:** Mario Maffettone  **Timekeeper:** Umberto Mauro  **Minute Taker:** Carmine Laudato |

# 

# Obiettivo: Assegnazione delle nuove attività.

# 1. Comunicazioni *(tempo allocato: 10 minuti)*:

# Richiesta di confronto con la prof.ssa Ferrucci.

# 2. Status *(tempo allocato: 20 minuti)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
| **Object Model** | Mario Maffettone, Carmine Laudato,  Umberto Mauro, Vincenzo Iovino | 06/12/2020 | Open |  |
| **Class Diagram** | Mario Maffettone, Carmine Laudato | 02/12/2020 | Open |  |
| **Identificazione Oggetti Entity, Boundary e Control** | Umberto Mauro, Vincenzo Iovino | 02/12/2020 | Open |  |

# 3. Discussione *(tempo allocato: 40 minuti)*:

Discussione sulle varie tasks da fare, e sulla varia suddivisione del lavoro assegnato.

**4. Wrap up** (*tempo allocato: 0 minuti):*

Non sono state assegnate altre task.